| No | PROGRAM | KEGIATAN / SUB-PROYEK | LINGKUP KERJA | SPESIFIKASI TEKNIS | PEMBIAYAAN |  | JADWAL IMPLEMENTASI DAN PEMBIAYAAN (RP JUTA) |  |  |  |  |  |  |  |  | PIU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LOKASI | VOLUME (UNIT) | RUPIAH (JUTA) | SUMBER | MULAI | DURA SI (TAHU N) | TAHAP 1 |  |  |  | TAHAP 2 | TAHAP 3 | TAHAP 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2034 | 2035- 2039 | 2040-2045 |  |
| F | PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengendalian Pencemaran Air | Pemantauan kualitas sungai, kanal dan air laut | Tanjung Pandan | 44 lokasi | 1200 | APBD | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Bappeda |
|  |  | Penegakan hukum lingkungan terkait dengan pencemaran air | Tanjung Pandan | 1 paket | 650 | APBD, APBN | 2027 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Satpol PP, Kementerian LHK |
| 2 | Pengendalian Pencemaran Udara | Pemantauan kualitas udara ambien | Tanjung Pandan | 4 lokasi | 900 | APBD | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Kementerian LHK |
|  |  | Pemantauan kualitas emisi dari industri | Tanjung Pandan | 2 lokasi | 750 | APBD, APBN | 2027 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Kementerian LHK |
|  |  | Uji emisi kendaraan | Lokasi industri di Tanjung Pandan | 1 paket | 500 | APBD | 2026 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Dinas Perhubungan |
|  |  | Kampanye udara bersih | Tanjung Pandan | 1 paket | 300 | APBD | 2027 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Dinas Kominfo, Komunitas/Swasta |
| 3 | Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | Inventarisasi limbah B3 | Tanjung Pandan | 1 paket | 450 | APBD | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Kementerian LHK |
|  |  | Penyediaan fasilitas penyimpanan limbah B3 | Tanjung Pandan | 16 unit | 600 | APBD, APBN | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Kementerian LHK |
|  |  | Penanganan pembuangan limbah B3 ilegal | Tanjung Pandan | 1 paket | 1000 | APBD, APBN, Swasta | 2027 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Satpol PP, Kepolisian, Kementerian LHK |
| 4 | Pengendalian Kerusakan Lingkungan | Reklamasi lahan eks tambang | Lahan eks tambang Tanjung Pandan | 2 ha | 2500 | APBD, APBN, Swasta | 2026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas ESDM, DLH, Dinas PUPR, Swasta/Perusahaan Pemegang Konsesi |
|  |  | Pemantauan kualitas tanah pascatambang | Lahan eks tambang Tanjung Pandan | 2 ha | 450 | APBD | 2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Dinas ESDM, Kementerian ESDM |
| 5 | Pengawasan Kepatuhan Lingkungan di Hulu Sungai Cerucuk | Pelaksanaan audit dan inspeksi lingkungan pada perusahaan tambang | Lahan konsensi tambang Tanjung Pandan | 1 paket | 700 | APBD, APBN | 2026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Dinas ESDM, Kementerian LHK, Kepolisian |
|  |  | Penegakan hukum dan sanksi lingkungan atas pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tambang | Lahan konsensi tambang Tanjung Pandan | 1 paket | 800 | APBD | 2026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Satpol PP, Kementerian LHK, Kepolisian |
| 6 I | Pemantauan Lingkungan dan Pelaporan ntegrated City Planning in S | Penyiapan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Tanjung Pandan | 1 paket | 300 | APBD | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Bappeda |
|  |  | Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) | Tanjung Pandan | 1 paket | 250 | APBD | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Bappeda |
|  |  | Pemanfaatan teknologi untuk puemmataernataanudaKnalliinmgakntuanngan | Tanjung Pandan | 1 sistem | 5000 | APBD, Hibah, CSR | 2026 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | Diskominfo, DLH, Dinas PUPR |

| No | PROGRAM | KEGIATAN / SUB-PROYEK | LINGKUP KERJA | SPESIFIKASI TEKNIS | PEMBIAYAAN |  | JADWAL IMPLEMENTASI DAN PEMBIAYAAN (RP JUTA) |  |  |  |  |  |  |  |  | PIU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LOKASI | VOLUME (UNIT) | RUPIAH (JUTA) | SUMBER | MULAI | DURAS I (TAHU N) | TAHAP 1 |  |  |  | TAHAP 2 | TAHAP 3 | TAHAP 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2034 | 2035- 2039 | 2040-2045 |  |
|  | Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rehabilitasi Lahan Kritis dan Hutan | Inventarisasi dan identifikasi lahan kritis | Tanjung Pandan | 1 paket | 300 | APBD | 2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Bappeda |
|  |  | Rehabilitasi lahan dan revegetasi | Tanjung Pandan | 1 paket | 1200 | APBD, APBN, CSR | 2027 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Dinas Kehutanan Provinsi, Swasta |
|  |  | Pemeliharaan lahan | Tanjung Pandan | 1 paket | 500 | APBD | 2027 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | DLH |
| 2 | Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem | Inventarisasi keanekaragaman hayati | Tanjung Pandan | 1 paket | 400 | APBD | 2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, BKSDA |
|  |  | Identifikasi populasi belangkas padi (Carcinoscorpius rotundicauda) | Pantai Tanjung Pendam | 1 lokasi | 250 | APBD, CSR | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, BKSDA, Akademisi |
|  |  | Penegakan hukum atas penangkapan belangkas padi (Carcinoscorpius rotundicauda) | Tanjung Pandan | 1 paket | 300 | APBD, APBN | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Satpol PP, Kementerian LHK, Kepolisian |
|  |  | Kampanye perlindungan satwa liar, termasuk belangkas padi (Carcinoscorpius rotundicauda) | Tanjung Pandan | 1 paket | 200 | APBD, CSR, Komunitas | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Kominfo, Komunitas |
| 3 | Konservasi Air dan Tanah | Pengendalian erosi dan sedimentasi | Pesisir Tanjung Pandan, Sempadan Sungai Cerucuk | 1 paket | 1500 | APBD, APBN | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas PUPR, DLH |
|  |  | Kampanye konservasi area resapan air | Tanjung Pandan | 1 paket | 150 | APBD, CSR | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Kominfo |
| 4 | Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Penambahan dan revitalisasi RTH | Tanjung Pandan | 5 taman | 1800 | APBD, Swasta, CSR | 2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Dinas PUPR |
|  |  | Pemeliharaan dan pengelolaan RTH | Tanjung Pandan | 20 lokasi | 1500 | APBD, CSR, Masyarakat | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Dinas PUPR |
| 5 | Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut | Rehabilitasi dan penanaman mangrove | Pesisir Tanjung Pandan | 10 Ha | 5000 | APBN, CSR, Swasta | 2027 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kementerian LHK |
|  |  | Pemeliharaan dan pemantauan mangrove | Pesisir Tanjung Pandan | 15 Ha/tahun | 10000 | APBD, Swasta, Masyarakat | 2027 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Dinas Kelautan dan Perikanan |
|  |  | Pembuatan dan pemasangan artificial reef untuk pemulihan habitat ikan | Laut Tanjung Pandan | 1 lokasi | 1500 | APBD, APBN, CSR | 2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, DKP, KKP, Swasta |
|  |  | Penetapan dan penguatan kawasan konservasi pesisir dan laut | Pesisir dan laut Tanjung Pandan | 1 lokasi | 800 | APBD, APBN | 2026 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, DKP, Kementerian KKP |
|  |  | Kampanye Gerakan Bersih Pantai untuk mendukung pemulihan habitat. | Tanjung Pandan | 1 paket | 200 | APBD, CSR, Komunitas | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Kominfo, Komunitas/NGO |
|  |  | Program konservasi melalui CSR | Tanjung Pandan | 1 paket | 1000 | CSR, Swasta | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Swasta, Bappeda |
| 6 | Pemantauan dan Evaluasi Upaya Konservasi Integrated City Planning in Su | Pemantauan kawasan konservasi | Tanjung Pandan | 1 paket | 500 | APBD, APBN | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, DKP |
|  |  | Evaluasi program rehabilitasi | Tanjung Pandan | 1 paket | 300 | APBD | 2027 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Bappeda |
|  |  | Pelaporan status kualitas meaktoesraisatnedmKdalaimnaRnTtaHn | Tanjung Pandan | 1 paket | 250 | APBD | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Bappeda, Diskominfo |

| No | PROGRAM | KEGIATAN / SUB-PROYEK | LINGKUP KERJA | SPESIFIKASI TEKNIS | PEMBIAYAAN |  | JADWAL IMPLEMENTASI DAN PEMBIAYAAN (RP JUTA) |  |  |  |  |  |  |  |  | PIU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LOKASI | VOLUME (UNIT) | RUPIAH (JUTA) | SUMBER | MULAI | DURAS I (TAHU N) | TAHAP 1 |  |  |  | TAHAP 2 | TAHAP 3 | TAHAP 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2034 | 2035- 2039 | 2040-2045 |  |
|  | Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengelolaan Tanah dan Sumber Daya Lahan | Inventarisasi kualitas lahan | Tanjung Pandan | 1 paket | 400 | APBD | 2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Bappeda |
|  |  | Pengendalian alih fungsi lahan | Tanjung Pandan | 1 paket | 300 | APBD | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Bappeda, Dinas Pertanahan |
|  |  | Penguatan pertanian perkotaan (urban farming) | Tanjung Pandan | 1 paket | 500 | APBD, CSR | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pertanian, DLH, Komunitas |
|  |  | Sosialisasi praktik pertanian yang berkelanjutan | Tanjung Pandan | 1 paket | 200 | APBD | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pertanian, DLH |
| 2 | Pengembangan Ekonomi Lingkungan dan Ekowisata | Pengembangan ekowisata mangrove | Pesisir Tanjung Pandan | 3 jalur | 3000 | APBD, CSR | 2026 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Dispar, DLH, KKP, Bappeda |
|  |  | Pengembangan kawasan wisata di lahan eks tambang | Lahan Eks Tambang Tanjung Pandan | 3 lokasi | 30000 | APBD, CSR, Swasta | 2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Dispar, Bappeda, Swasta |
|  |  | Pelibatan CSR dalam pengembangan fasilitas wisata | Tanjung Pandan | 1 paket | 500 | CSR, Swasta | 2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Dispar, DLH, Swasta |
| 3 | Pengembangan Kapasitas dan Institusi | Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) | Tanjung Pandan | 1 paket | 300 | APBD | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Bappeda, Dinas Pertanian, Dispar |
|  |  | Pengembangan sistem informasi | Tanjung Pandan | 1 paket | 1000 | APBD, Hibah | 2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Diskominfo, Bappeda, DLH |
|  |  | Pembentukan Kelompok Sosial Masyarakat (KSM) | Tanjung Pandan | 5 kelompok | 500 | APBD, CSR, Masyarakat | 2027 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Dinas Pertanian, Komunitas |
|  | Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mitigasi Perubahan Iklim | Inventarisasi dan pelaporan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | Tanjung Pandan | 1 paket | 500 | APBD | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Bappeda |
|  |  | Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) | Tanjung Pandan | 1 paket | 400 | APBD | 2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Bappeda |
|  |  | Peningkatan efisiensi energi pada gedung-gedung pemerintahan daerah | Tanjung Pandan | 15 gedung | 7500 | APBD, APBN | 2027 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas PUPR, DLH, Diskominfo |
|  |  | Penggunaan energi terbarukan pada fasilitas publik dan gedung- gedung pemerintahan daerah | Tanjung Pandan | 30 lokasi | 9000 | APBD, APBN, CSR | 2028 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas PUPR, DLH, Diskominfo, Swasta/CSR |
|  |  | Penyediaan perlindungan pesisir (coastal protection) dengan pendekatan Nature-based Solutions (NbS) | Pesisir Tanjung Pandan | 2 lokasi | 25000 | APBD, APBN | 2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 2 | Adaptasi Perubahan Iklim | Identifikasi risiko dan kerentanan daerah terhadap perubahan iklim | Tanjung Pandan | 1 paket | 500 | APBD | 2026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Bappeda |
|  |  | Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (API) | Tanjung Pandan | 1 paket | 400 | APBD | 2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Bappeda |
|  |  | Pengembangan wisata pantai Tanjung Pendam yang adaptif | Pantai Tanjung Pendam | 1 paket | 2500 | APBD, CSR | 2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Dispar, DLH, Bappeda |
|  |  | Pengembangan Early Warning Systems (EWS) | Pesisir Tanjung Pandan | 1 paket | 3000 | APBD, APBN | 2026 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | BPBD, Diskominfo, DLH |

| No | PROGRAM | KEGIATAN / SUB-PROYEK | LINGKUP KERJA | SPESIFIKASI TEKNIS | PEMBIAYAAN |  | JADWAL IMPLEMENTASI DAN PEMBIAYAAN (RP JUTA) |  |  |  |  |  |  |  |  | PIU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LOKASI | VOLUME (UNIT) | RUPIAH (JUTA) | SUMBER | MULAI | DURAS I (TAHU N) | TAHAP 1 |  |  |  | TAHAP 2 | TAHAP 3 | TAHAP 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2034 | 2035- 2039 | 2040-2045 |  |
| 3 | Peningkatan Kesadaran | Sosialisasi perubahan iklim dan dampaknya | Tanjung Pandan | 1 paket | 200 | APBD | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Kominfo |
|  |  | Pelatihan teknis dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim | Tanjung Pandan | 1 paket | 300 | APBD, CSR | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Bappeda, BPBD |
|  |  | Penyusunan materi perubahan iklim dalam kurikulum sekolah | Tanjung Pandan | 1 paket | 150 | APBD | 2026 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Dinas Pendidikan |
| 4 | Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan Aksi Iklim (Climate Action) | Pengembangan sistem informasi terkait aksi iklim (climate action) | Tanjung Pandan | 1 paket | 1500 | APBD, APBN, Hibah | 2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Diskominfo, DLH, Bappeda |
|  |  | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait aksi iklim (climate action) | Tanjung Pandan | 1 paket | 400 | APBD | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Bappeda |
|  |  | Pelaporan aksi mitigasi dan adaptasi ke Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SSP PPI) | Tanjung Pandan | 1 paket | 300 | APBD | 2026 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | DLH, Kementerian LHK |
|  | Ketahanan Pangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengelolaan Food Loss | Pengurangan dan pengelolaan limbah makanan | Tanjung Pandan | 1 paket | 800 | APBD, APBN | 2027 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas LH |
|  |  | Sosialisasi dan edukasi terkait food waste kepada masyarakat | Tanjung Pandan | 1 paket | 400 | APBD | 2027 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas LH |
| 2 | Pengembangan Pertanian Perkotaan (Urban Farming) | Pengembangan kawasan urban farming di perkotaan | Tanjung Pandan | 10 lokasi | 1000 | APBD, APBN | 2028 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
|  |  | Pembentukan kelompok tani urban dan pelatihan terkait pertanian perkotaan | Tanjung Pandan | 5 kelompok | 600 | APBD | 2028 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |