| No | Program | Kegiatan/Sub-Proyek | Lingkup Kerja | Spesifikasi Teknis |  | Pembiayaan |  | Jadwal Implementasi dan Pembiayaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mulai | Durasi (Tahu n) | TAHAP 1 |  |  |  | TAHA P 2 | TAHA P 3 | TAHAP 4 | PIU |
|  |  |  | Lokasi | Deskripsi | Volum e | Rupia h (Juta) | Sumb er |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2034 | 2035- 2039 | 2040-2045 |  |
| A. PROGRAM PENGELOLAAN DAS CERUCUK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan DAS Cerucuk | Mengembangkan rencana induk untuk pengelolaan DAS Cerucuk guna mengatasi banjir dan sedimentasi. | DAS Cerucuk, Kabupaten Belitung | Penyusunan rencana induk untuk pengelolaan DAS Cerucuk, termasuk analisis hidrologi, peta aliran air, dan identifikasi area rawan banjir dan sedimentasi. | 1 doku men | 1.200 | APBD, APBN | 2026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas PUPRPRKP Prov. Babel |
| B. PROGRAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Penyusunan dan Pengesahan RDTR untuk Kawasan Perkotaan | Menyusun dan mengesahkan RDTR untuk mempercepat perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan. | Kawasan Perkotaan Tanjung Pandan | Penyusunan draf RDTR untuk kawasan perkotaan dengan penentuan zonasi lahan, pengaturan ruang terbuka hijau, kawasan komersial, dan fasilitas umum lainnya. | 1 doku men | 1.000 | APBD | 2026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas PUPR Kab. Belitung |
| C.PROGRAM TATA KELOLA PENGEMBANGAN PARIWISATA &GEOPARK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pengembangan Tata Kelola Pariwisata & Geopark | Pembentukan Forum Koordinasi Kepariwisataan Daerah (FKKD) | Kecamatan Tanjung Pandan | Output: forum koordinasi; fasilitasi & laporan. | 1 forum | 800 | APBD, CSR | 2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pariwisata, Bappeda, BUMD Belitong Mandiri |
|  |  | Pelatihan Manajemen dan Kolaborasi AntarKelembagaan Pariwisata | Kecamatan Tanjung Pandan | Materi manajemen, praktik kolaborasi, laporan evaluasi. | 150 pesert a | 600 | APBD, Keme npare kraf | 2026 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pariwisata, Geopark, PHRI |
|  |  | Penyusunan Standar Operasional Bersama (SOP) Pengelolaan Daya Tarik Wisata | Kecamatan Tanjung Pandan | Dokumen SOP operasional & monitoring. | 1 doku men | 300 | APBD | 2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pariwisata, Pokdarwis, Geopark |
|  |  | Pembangunan Sistem Informasi Terpadu Kepariwisataan (One Tourism Data) | Kecamatan Tanjung Pandan | Sistem online + dashboard; API integrasi; hosting & pelatihan. | 1 siste m | 2000 | APBD, CSR, BUMD | 2027 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Diskominfo, Dinas Pariwisata |
|  |  | Integrasi Kalender Event Pariwisata | Kecamatan Tanjung Pandan | Kalender tahunan digital, alur koordinasi. | 1 kalen der/ta hun | 500 | APBD, CSR | 2026 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pariwisata, Geopark, PHRI, ASITA |
|  |  | Pembentukan Unit Pengelola Keuangan Mandiri (UPKM) Geopark Belitung | Kecamatan Tanjung Pandan | Struktur organisasi UPKM, kebijakan keuangan, admin system. | 1 unit | 1200 | APBD, CSR | 2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Badan Pengelola Geopark Belitung, BPKAD, Bappeda |
|  |  | Penyusunan Roadmap Pendanaan Geopark Belitung | Kecamatan Tanjung Pandan | Dokumen roadmap pendanaan; rekomendasi sumber & mekanisme. | 1 doku men | 500 | APBD | 2026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pariwisata, Geopark |
|  |  | Kerjasama Pendanaan Multi-Pihak (CSR–BUMN–Swasta–UNESCO) | Kecamatan Tanjung Pandan | 5 MoU/nota kesepahaman; mekanisme implementasi. | 5 MoU | 800 | CSR, Swast a, Hibah | 2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Badan Geopark, Dinas Pariwisata, Bappeda |

| No | Program | Kegiatan/Sub-Proyek | Lingkup Kerja | Spesifikasi Teknis |  | Pembiayaan |  | Jadwal Implementasi dan Pembiayaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mulai | Durasi (Tahu n) | TAHAP 1 |  |  |  | TAHA P 2 | TAHA P 3 | TAHAP 4 | PIU |
|  |  |  | Lokasi | Deskripsi | Volume | Rupia h (Juta) | Sumber |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2034 | 2035- 2039 | 2040-2045 |  |
| D.PROGRAM TATA KELOLA PENGEMBANGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pengembangan Tata Kelola Kawasan Cagar Budaya | Pembentukan Unit Pengelola Kawasan Cagar Budaya (UPKCB) Tanjung Pandan | Kecamatan Tanjung Pandan | Struktur lembaga, program konservasi, monitoring kawasan. | 1 unit | 1500 | APBD, Kemendik budristek | 2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dispar, Bappeda, BPCB, Dinas PU |
|  |  | Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (RIPKCB) | Kecamatan Tanjung Pandan | Dokumen RIPKCB: zonasi, program konservasi, rekomendasi pendanaan. | 1 dokumen | 800 | APBD | 2026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Dispar, Bappeda |
|  |  | Penyusunan MoU & Rencana Aksi Bersama Pengembangan Wisata Bahari & Kuliner Ikan | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 dokumen MoU & rencana aksi implementasi. | 1 dokumen | 300 | APBD | 2028 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pariwisata, DKP, BUMD Belitong Mandiri |
|  |  | Pelatihan & Pendampingan Pengelolaan Wisata Bahari & Kuliner Ikan Berbasis Komunitas | Kecamatan Tanjung Pandan | 150 peserta; modul wisata bahari & kuliner, praktik lapangan. | 150 peserta | 600 | APBD, KKP, Kemenpa rekraf | 2027 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pariwisata, DKP, Disperindagkop |
|  |  | Pembentukan Koperasi Wisata Bahari & Kuliner Ikan Terpadu | Kecamatan Tanjung Pandan | 3 koperasi; AD/ART, rencana usaha & pembinaan anggota. | 3 koperasi | 800 | APBD, Dana Desa, CSR | 2028 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | DKP, DKUKMPTK, Pokdarwis |
|  |  | Pengembangan Platform Digital “Belitung Blue Tourism” | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 sistem digital; mobile & web; modul reservasi & promosi. | 1 sistem | 1200 | APBD, CSR, BUMD | 2028 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Diskominfo, Dinas Pariwisata |
|  |  | Penyelenggaraan Event Tahunan “Festival Bahari & Kuliner Ikan Belitung” | Kecamatan Tanjung Pandan | Event tahunan; paket sponsorship & promosi. | 1 event/tahu n | 500 | APBD, Sponsor, CSR | 2026 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Pariwisata, DKP, BUMD, Komunitas Kuliner |
| E.PROGRAM TATA KELOLA PENGUATAN PERDAGANGAN DAN PASAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Penguatan Tata Kelola Perdagangan & Pasar | Penyusunan dan Pengesahan Perda Penataan & Perlindungan Pasar Tradisional. | Kabupaten Belitung | Perda lengkap & pedoman implementasi. | 1 dokumen Perda | 800 | APBD | 2026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan; Bagian Hukum; DPRD |
|  |  | Penyusunan Peraturan Teknis (Perbup & SOP Implementasi Perda) | Kabupaten Belitung | 2 dokumen Perbup/SOP; panduan operasional. | 2 dokumen | 500 | APBD | 2026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perdagangan, Bagian Hukum, Bappeda |
|  |  | Transformasi UPTD Pasar menjadi BLUD Pasar Daerah | Kecamatan Tanjung Pandan | 2 unit BLUD; rencana bisnis & SOP akuntansi. | 2 unit BLUD | 1500 | APBD, PAD | 2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perdagangan, BPKAD, Bappeda |
|  |  | Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Perdagangan dan Pasar | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 forum koordinasi; jadwal Rapat & output rekomendasi. | 1 forum | 300 | APBD | 2027 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perdagangan, KADIN, Asosiasi UMKM |
|  |  | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pasar (SIM-Pasar) | Kecamatan Tanjung Pandan | Sistem SIM-Pasar + dashboard; modul retribusi & kios. | 1 sistem | 1000 | APBD, CSR | 2028 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Diskominfo, Dinas Perdagangan |
|  |  | Pelatihan Manajemen & Akuntabilitas bagi Pengelola Pasar | Kecamatan Tanjung Pandan | 100 peserta; materi manajemen keuangan & layanan. | 100 peserta | 400 | APBD, Kemenda g | 2028 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perdagangan, Bappeda, BKPSDM |

| No | Program | Kegiatan/Sub-Proyek | Lingkup Kerja | Spesifikasi Teknis |  | Pembiayaan |  | Jadwal Implementasi dan Pembiayaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mulai | Durasi (Tahu n) | TAHAP 1 |  |  |  | TAHA P 2 | TAHA P 3 | TAHAP 4 | PIU |
|  |  |  | Lokasi | Deskripsi | Volum e | Rupia h (Juta) | Sumb er |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2034 | 2035- 2039 | 2040-2045 |  |
| f. PROGRAM TATA KELOLA PENGELOLAAN PERIKANAAN DAN EKONOMI BIRU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pembentukan Forum Koordinasi Lintas Kelembagaan Perikanan | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 forum; notulen & rekomendasi kebijakan. | 1 forum | 350 | APBD | 2026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Kelautan & Perikanan, Bappeda, BUMD Belitong Mandiri |
|  |  | Penyusunan MoU & SOP Koordinasi Pengelolaan Perikanan Terpadu | Kecamatan Tanjung Pandan | 2 dokumen MoU/SOP; pedoman koordinasi. | 2 doku men | 400 | APBD | 2028 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Kelautan & Perikanan, Bagian Hukum Setda |
| 6 | Pengembangan Tata Kelola Perikanan & Ekonomi Biru | Pelatihan Tata Kelola, Administrasi, & Akuntabilitas bagi KUB/Koperasi/UPT Pelabuhan | Kecamatan Tanjung Pandan | 100 peserta; modul tata kelola & akuntansi. | 100 pesert a | 500 | APBD, KKP | 2027 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Kelautan & Perikanan, DKP Provinsi, Bappeda |
|  |  | Revitalisasi & Pendampingan KUB serta Koperasi Nelayan Tidak Aktif | Kecamatan Tanjung Pandan | 10 kelompok; paket revitalisasi & mentoring. | 10 kelom pok | 800 | APBD, Dana Desa | 2027 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Kelautan & Perikanan, Disperindagkop |
|  |  | Pengembangan Sistem |  | Sistem database, dashboard & | 1 |  | APBD, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diskominfo, |
|  |  | Informasi Data | Kecamatan Tanjung Pandan | integrasi data stasiun | siste | 1200 | CSR, | 2028 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Kelautan |
|  |  | Perikanan Terpadu |  | pelabuhan. | m |  | BUMD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | & Perikanan |
|  |  | Pembentukan Unit Koordinasi Teknis Perikanan (UKTP) di Pelabuhan & Sentra Produksi | Kecamatan Tanjung Pandan | 3 unit koordinasi teknis; SOP pelabuhan & layanan. | 3 unit | 1000 | APBD, KKP | 2030 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | DKP Kab. Belitung, UPT Pelabuhan Perikanan |
|  |  | Pembentukan Forum Ekonomi Biru Terpadu | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 forum; rekomendasi integrasi ekonomi biru. | 1 forum | 400 | APBD | 2026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, Dinas Pariwisata, DKP, DKUKMPTK |