# INDIKASI PROGRAM UTAMA: ASPEK INFRASTRUKTUR

| NO | PROGRAM | KEGIATANMU/ SUB-PROYEK | LINGKUP KERJA | SPESIFIKASI TEKNIS | PEMBIAYAAN |  | JADWAL IMPLEMENTASI DAN PEMBIAYAAN (RP JUTA) |  |  |  |  |  |  |  |  | PIU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LOKASI | VOLUME (UNIT) | RUPIAH (JUTA) | SUMBER | MULAI | DURASI (TAHUN) | TAHAP 1 |  |  |  | TAHAP 2 | TAHAP 3 | TAHAP 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2034 | 2035- 2039 | 2040- 2045 |  |
| D | PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN ASPEK INFRASTRUKTUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | PEMBANGUNAN PERUMAHAN BARU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pembangunan perumahan baru berbasis infill development | Pembangunan 1.000 unit rumah infill | Kec. Tanjung Pandan | 1.000 unit | 600.000 | APBN, APBD, KPBU | 2028 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perkim, Bappeda, DPUPR |
| 2 | Pembangunan Rumah Subsidi untuk MBR | Penyediaan 1.250 unit rumah bersubsidi | Kec. Tanjung Pandan | 1.250 unit | 750.000 | APBN, BTN, CSR, Swasta | 2029 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perkim, PUPR, CSR & BTN |
| b | REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rehabilitasi permukiman lama & infrastruktur dasar | Rehabilitasi 200 unit rumah lama | Kec. Tanjung Pandan | 200 unit | 8.000 | APBD, CSR | 2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perkim, PU, DLH |
| 4 | Pendataan & verifikasi RTLH | Survei 3.452 unit RTLH | Kec. Tanjung Pandan | 3.452 unit | 1.500 | APBD | 2025 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perkim, BPS, Bappeda |
| 5 | Program Bedah Rumah | Rehabilitasi 3.450 unit RTLH | Kec. Tanjung Pandan | 3.450 unit | 86.300 | APBN, APBD, CSR | 2025 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas Perkim, Bappeda, CSR, LSM |
| 6 | Prasarana dasar RTLH | Penyediaan drainase, air bersih, sanitasi di 10 lokasi | Kec. Tanjung Pandan | 10 lokasi | 30.000 | APBD, CSR | 2026 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Dinas PU, Perkim, DLH |
| c | PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penanganan Kawasan Kumuh | Perbaikan infrastruktur dasar, penyediaan sanitasi yang layak, pembangunan fasilitas umum, serta penataan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. | Kawasan Perkotaan Tanjung Pandan | 19,63 Ha | 35.000 | APBD, APBN, Swasta | 2026 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Bappeda, DLH, Dinas PUPR, PUPR |