INDIKASI PROGRAM UTAMA: TELEKOMUNIKASI

| NO | PROGRAM | KEGIATANMU/ SUB-PROYEK | LINGKUP KERJA | SPESIFIKASI TEKNIS | PEMBIAYAAN |  | JADWAL IMPLEMENTASI DAN PEMBIAYAAN (RP JUTA) |  |  |  |  |  |  |  |  | PIU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LOKASI | VOLUME (UNIT) | RUPIAH (JUTA) | SUMBER | MULAI | DURASI (TAHUN) | TAHAP 1 |  |  |  | TAHAP 2 | TAHAP 3 | TAHAP 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2034 | 2035- 2039 | 2040- 2045 |  |
| D | PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN ASPEK INFRASTRUKTUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pembangunan jaringan fiber optic backbone antarKantor Pemerintah | Pembangunan jaringan fiber optic backbone | Kecamatan Tanjung Pandan | 50 km | 25.000 | APBD, APBN, Swasta | 2026 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | Diskominfo (lead), Provider Telekomunikasi, Bappeda |
| 2 | Program Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Penggunaan Besty apps | Pengembangan aplikasi Besty | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 aplikasi | 1.500 | APBD, CSR, Swasta | 2028 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Diskominfo, Bappeda, Komunitas |
| 3 | Peningkatan jumlah dan kualitas Wi-Fi publik | Pemasangan Wi-Fi di tempat umum | Kecamatan Tanjung Pandan | 20 titik | 3.000 | APBD, CSR | 2026 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Diskominfo, Dispar, DKUKMPTK, Provider |
| 4 | Uji coba jaringan 5G di bandara & pusat kota | Implementasi uji coba jaringan 5G | Kecamatan Tanjung Pandan | 2 lokasi | 10.000 | APBN, Swasta | 2027 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Diskominfo, Kemenkominfo, Provider Telekomunikasi |
| 5 | Program literasi digital UMKM & masyarakat | Pelatihan literasi digital UMKM | Kecamatan Tanjung Pandan | 1,000 peserta | 1.000 | APBD, CSR | 2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Diskominfo, DKUKMPTK, Universitas, Komunitas Digital |
| 6 | Perluasan jaringan 5G ke seluruh kota | Pemasangan jaringan 5G di seluruh kota | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 kota penuh | 50.000 | APBN, Swasta | 2030 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Diskominfo, Provider Telekomunikasi |
| 7 | Pembangunan Data Center & Command Center Smart city | Pembangunan pusat data dan command center | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 unit | 80.000 | APBN, Swasta | 2031 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Diskominfo, Bappeda, Kemenkominfo |
| 8 | Implementasi IoT Smart city (transportasi, drainase, PJU, persampahan) | Pemasangan sensor IoT di infrastruktur kota | Kecamatan Tanjung Pandan | 500 sensor/node | 15.000 | APBD, Swasta | 2032 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Dishub, DLH, PDAM, Perkim, Diskominfo |
| 9 | Integrasi e-payment & e-commerce UMKM | Penerapan sistem e-payment dan e-commerce untuk UMKM | Kecamatan Tanjung Pandan | 5,000 UMKM terhubung | 5.000 | APBD, Swasta | 2030 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | DKUKMPTK, Perbankan, Diskominfo |
| 10 | Pengembangan Creative Digital Hub untuk start-up | Pembangunan Creative Digital Hub | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 hub | 10.000 | APBD, CSR, Swasta | 2035 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Diskominfo, Universitas, Komunitas Startup |
| 11 | Implementasi Smart Tourism Platform (AR/VR, multi bahasa) | Pengembangan platform wisata pintar | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 sistem platform | 7.000 | APBD, Swasta | 2036 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Dispar, Diskominfo, Swasta IT |
| 12 | Penguatan Keamanan Siber & SIenrtetigfrikataesdiCDitaytPalanning i Publik | Implementasi sistem keamanan nsiSbuemratera and Kalimantan | Kecamatan Tanjung Pandan | 1 sistem | 3.000 | APBD, APBN | 2037 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Diskominfo, BSSN, Kemenkominfo |